

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração e planos para melhorar o que não funcionou.

a) Período: 24/10/19 - 12/11/19

b) O que estava planejado?

Implementação das funcionalidades referentes a cardápio. Enquanto, ao funcionário seriam adicionadas funcionalidades para adicionar, editar e remover um cardápio; E relativo a cliente seriam adicionadas funcionalidades para visualização e escolha de um cardápio, além de realização de um pedido.

c) O que foi feito?

Foi implementado tudo que foi planejado. A grande parte do back-end foi implementado por Pirangaba, grande parte do front-end por Gabriel e grande parte dos testes e da correção de falhas por David.

d) O que não foi feito?

Não conseguimos colocar o projeto no heroku. Ainda estamos tentando, porém vários problemas com relação a gemas e de Sistema Operacional surgiram.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Para a próxima iteração está planejada a implementação do envio de e-mails, os testes referentes ao envio e recebimento dos dados e o refatoramento de funcionalidades já implementadas para tornar o código ainda mais claro e eficiente.

f) Lições aprendidas

Durante o desenvolvimento dessa iteração aprendemos a trabalhar melhor em grupo. Notamos que a comunicação está mais eficiente e focada em particularidades de código e do projeto em geral.

Está sendo desenvolvida uma maturidade em relação ao ato de trabalhar e colaborar em grupo, que acreditamos ser essencial para nossas vidas profissionais.